多源数据采集与AI合成数据生成方案

——基于 MediaCrawler 的可定制化数据采集平台建设

版本：V1.0
日期：2026年4月

目  录

一、项目背景与需求分析

二、现状评估：已实现能力与待建设能力

三、总体方案设计

四、真实数据采集方案

五、AI合成数据生成方案

六、东南亚本地化数据方案

七、系统架构设计

八、实施计划与里程碑

九、风险分析与应对措施

一、项目背景与需求分析

1.1 项目背景

随着AI生成内容（AIGC）技术的快速发展，在多种业务场景中需要大量训练数据和内容素材。为确保数据的多样性和真实性，需建立一套"真实数据采集 + AI合成数据生成"的双轨并行数据获取体系，以满足不同业务线对于数据量、数据质量和数据来源的差异化需求。

1.2 核心需求

真实数据采集：爬取2023年以前的真实数据（该时期AI生成技术尚未成熟，可确保数据为人工原创），支持按日期范围精确过滤。

东南亚数据采集：满足东南亚业务需求，支持采集TikTok、Shopee等东南亚主流平台的数据。

音频数据采集：支持采集喜马拉雅等音频平台的有声书、播客等内容，获取音频文件及元数据。

AI合成数据生成：利用AI接口自动化生成合成数据，包括文本、图像、音频等多模态数据，支持东南亚本地化内容生成。

可定制化：数据来源（真实/合成）、数据类型、语言、地区、时间范围等均可按需配置。

1.3 建设目标

基于开源项目 MediaCrawler 构建可定制化的数据采集与生成平台，实现以下目标：

覆盖国内7大平台 + 东南亚主流平台的数据采集能力

支持2023年以前历史真实数据的精确日期过滤采集

新增音频平台（喜马拉雅）采集模块

构建AI合成数据引擎，支持文本/图像/音频多模态自动生成

实现东南亚本地化合成（多语言TTS + 翻译 + 东南亚面孔图像）

统一数据管理，支持真实数据与合成数据的来源标注和质量管控

二、现状评估：已实现能力与待建设能力

2.1 已实现能力

| 能力项 | 详情 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| 国内7平台爬取 | 抖音、小红书、B站、快手、微博、贴吧、知乎 | ✅ 已实现 |
| 4种爬取模式 | 搜索(search)、详情(detail)、创作者(creator)、推荐(feed) | ✅ 已实现 |
| 日期过滤（抖音/小红书） | START_DATE/END_DATE 时间范围过滤 | ✅ 已实现 |
| 日期过滤（B站） | START_DAY/END_DAY 按天遍历 | ✅ 已实现 |
| 抖音发布时间API过滤 | 一天内/一周内/半年内下拉选项 | ✅ 已实现 |
| 视频/图片下载 | 抖音/B站/小红书/微博视频+图片保存 | ✅ 已实现 |
| 评论采集 | 一级评论 + 可选二级评论 | ✅ 已实现 |
| 7种存储格式 | csv/db/json/jsonl/sqlite/mongodb/excel | ✅ 已实现 |
| WebUI操作界面 | FastAPI后端 + 静态前端，端口9090 | ✅ 已实现 |
| Cookie/二维码/手机号登录 | 3种登录方式 | ✅ 已实现 |
| IP代理支持 | 快代理等国内代理IP池 | ✅ 已实现 |
| CDP指纹浏览器 | 本地Chrome/Edge CDP模式，降低风控检测 | ✅ 已实现 |
| AI Agent内容分析 | Claude API对内容结构化分析+评论情感分析 | ✅ 已实现 |
| 多账号并发 | accounts.json多账号 + MAX_CONCURRENCY_NUM | ✅ 已实现 |
| 断点续爬 | 中断后自动恢复进度 | ✅ 已实现 |
| Docker部署 | 完整的Docker Compose编排 | ✅ 已实现 |

2.2 待建设能力

| 缺失能力 | 需求关联 | 影响等级 | 建设难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音频平台采集（喜马拉雅等） | 核心需求 | 🔴 高 | 中 |
| 东南亚平台采集（TikTok/Shopee） | 核心需求 | 🔴 高 | 高 |
| 快手/微博/贴吧/知乎日期过滤 | 2023年前数据 | 🟡 中 | 低 |
| 海外代理IP支持 | 东南亚采集前提 | 🟡 中 | 低 |
| AI合成数据引擎 | 核心需求 | 🔴 高 | 高 |
| 东南亚多语言合成 | 东南亚业务 | 🔴 高 | 中 |
| 音频存储抽象类(AbstractStoreAudio) | 音频采集依赖 | 🟡 中 | 低 |
| 数据来源标注(真实/合成) | 可定制化 | 🟡 中 | 低 |
| 翻译API集成 | 东南亚数据后处理 | 🔴 高 | 中 |
| 语音转文字(Whisper) | 音频后处理 | 🟡 中 | 中 |

2.3 现状分析总结

项目基础框架成熟，已具备国内7大平台的完整爬取能力、WebUI操作界面和Docker容器化部署。然而三大核心扩展——音频采集、东南亚数据、AI合成数据——目前均未实现，需要较大规模的新模块开发。目前现有代码架构（AbstractCrawler/AbstractStore/Agent框架）预留了良好的扩展点，新模块可以参照现有平台模式快速搭建。

三、总体方案设计

3.1 方案架构

采用"真实采集 + AI合成"双轨并行策略，构建可定制化的数据采集与生成平台：

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│              数据采集与生成平台                     │
├──────────────────────┬───────────────────────────┤
│  真实数据采集通道     │      AI合成数据通道        │
│                     │                           │
│  · 国内7平台(现有)   │  · 文本生成(GPT-4o)       │
│  · 音频平台(扩展)    │  · 图像生成(DALL-E/SD3)   │
│  · 东南亚平台(扩展)  │  · 音频生成(Azure TTS)    │
│  · 历史数据(2023前)  │  · 东南亚本地化生成       │
└──────────────────────┴───────────────────────────┘
              │                    │                
              └──────┬─────────────┘                
                     ▼                              
          ┌──────────────────┐                      
          │  数据处理与质检    │                      
          │  · 去重/清洗      │                      
          │  · 来源标注       │                      
          │  · 质量评分       │                      
          └──────────────────┘                      
                     │                              
                     ▼                              
          ┌──────────────────┐                      
          │  统一数据存储     │                      
          │  · JSONL/DB/Excel │                     
          │  · MinIO(媒体)    │                      
          └──────────────────┘

3.2 数据流动路径

真实数据流：目标平台 → CDP/API采集 → 元数据+媒体文件 → 日期过滤 → 去重清洗 → 来源标注(real) → 统一存储

合成数据流：需求参数 → AI接口生成 → 内容+媒体文件 → 格式校验 → 来源标注(synthetic) → 统一存储

3.3 可定制化维度

| 定制维度 | 选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据来源 | 真实采集 / AI合成 / 混合 | 可按比例混合真实和合成数据 |
| 数据类型 | 文本 / 图像 / 音频 / 视频 | 支持多模态数据 |
| 时间范围 | START_DATE ~ END_DATE | 精确到天的日期过滤 |
| 地域范围 | 国内 / 东南亚(泰/越/印尼/马来) | 按地区选择平台和语言 |
| 语言 | 中文 / 英语 / 泰语 / 越南语 / 印尼语 | 多语言内容支持 |
| 存储格式 | csv/jsonl/db/mongodb/excel/sqlite | 6种格式可选 |

四、真实数据采集方案

4.1 国内平台采集（已实现，部署即用）

| 平台 | 代码 | 数据类型 | 日期过滤 | 媒体下载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抖音 | dy | 短视频/图文 | ✅ | ✅ 视频+图片 |
| 小红书 | xhs | 图文/短视频 | ✅ | ✅ 视频+图片 |
| B站 | bili | 中长视频 | ✅(START_DAY) | ✅ 视频 |
| 快手 | ks | 短视频 | ❌ 待补全 | ❌ 待补全 |
| 微博 | wb | 图文 | ❌ 待补全 | ✅ 图片 |
| 贴吧 | tieba | 帖子 | ❌ 待补全 | ❌ |
| 知乎 | zhihu | 问答/文章 | ❌ 待补全 | ❌ |

4.2 采集2023年以前数据的方案

核心逻辑：2023年1月前ChatGPT尚未大规模普及，AI生成内容极少，因此该时间段的数据可被视为"人工原创真实数据"。

配置方式：

# .env 配置
PLATFORM=dy
CRAWLER_TYPE=search
KEYWORDS=新闻,科技
START_DATE=2020-01-01
END_DATE=2023-01-01
ENABLE_GET_MEIDAS=true

4.3 音频平台采集方案（喜马拉雅）

4.3.1 模块设计

参照现有 douyin 模块的架构，新建 ximalaya 平台模块，包含完整的 API 客户端、爬虫核心逻辑、登录、存储等子模块。

media_platform/ximalaya/
├── __init__.py        # 模块入口
├── client.py         # API客户端（搜索/详情/评论/专辑列表）
├── core.py           # 爬虫核心逻辑
├── field.py          # 数据字段定义 + 枚举类型
├── login.py          # Cookie登录
└── help.py           # 辅助工具

store/ximalaya/
├── __init__.py              # 存储工厂
├── _store_impl.py           # 元数据存储（支持7种格式）
└── ximalaya_store_media.py  # 音频文件下载存储(.mp3/.m4a)

4.3.2 采集数据字段

| 字段名 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| audio_id | 音频ID | 87654321 |
| title | 标题 | 三体有声书第1集 |
| author | 作者/播主 | 有声的紫襟 |
| album_title | 所属专辑 | 三体全集 |
| category | 分类 | 有声书/播客/相声 |
| duration | 时长(秒) | 3600 |
| play_count | 播放量 | 1280000 |
| like_count | 点赞数 | 56000 |
| comment_count | 评论数 | 2300 |
| publish_time | 发布时间 | 2022-06-15 |
| audio_url | 音频下载地址 | https://... |
| cover_url | 封面图URL | https://... |

4.3.3 技术要点

喜马拉雅有Web端和移动端API，Web端API反爬较弱，优先使用Web端搜索和详情API

音频文件URL有时效性，需在获取后立即下载，使用异步HTTP客户端批量下载

需在 base_crawler.py 中新增 AbstractStoreAudio 抽象类，统一音频存储接口

支持语音转文字后处理：集成 OpenAI Whisper API 或本地部署 Whisper 模型

支持按分类（有声书/播客/相声/广播剧等）和日期范围过滤

4.4 东南亚平台采集方案

4.4.1 目标平台

| 平台 | 国家/地区 | 类型 | 采集内容 | 难度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTok | 全球/东南亚 | 短视频 | 视频/图文/评论 | 高 | P0 |
| Shopee | 东南亚 | 电商 | 商品/评价/卖家 | 中 | P1 |
| Lazada | 东南亚 | 电商 | 商品/评价 | 中 | P2 |
| Zalo | 越南 | 社交/资讯 | 文章/评论 | 中 | P2 |

4.4.2 关键技术方案

| 技术挑战 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 东南亚IP需求 | 采购住宅代理服务：Oxylabs/SmartProxy/BrightData 东南亚节点 |
| 多语言(泰/越/印尼) | 采集保留原文，后处理用翻译API转中文/英文 |
| TikTok强反爬 | CDP模式 + 指纹浏览器 + 住宅代理 + 请求频率控制 |
| 账号维护 | 批量采购当地手机号或Cookie采购服务 |
| 平台API差异大 | TikTok与抖音架构相似可复用代码，其他平台独立开发 |

4.4.3 代理IP方案

推荐采购海外住宅代理服务，具体方案：

| 服务商 | 东南亚节点 | 价格参考 | 推荐等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| SmartProxy | 泰/越/印尼/马来/菲 | $12.5/GB起 | ★★★★★ |
| Oxylabs | 全东南亚 | $10/GB起 | ★★★★☆ |
| BrightData | 全东南亚 | $8.5/GB起 | ★★★★☆ |
| IPRoyal | 主要东南亚国家 | $5/GB起 | ★★★☆☆ |

项目代码层面需扩展 proxy 工具类，新增海外代理Provider，支持按地区选择代理节点。

五、AI合成数据生成方案

5.1 合成数据引擎架构

构建独立的 AI 合成数据引擎，与真实采集引擎并行运行，通过 WebUI 统一管理。引擎基于 Prompt 模板 + AI API 调用的模式，批量生成多类型多语言的合成数据。

synthesis_engine/
├── __init__.py
├── base_generator.py      # 生成器基类
├── text_generator.py      # 文本生成（GPT-4o/Claude）
├── image_generator.py     # 图像生成（DALL-E 3/SD3）
├── audio_generator.py     # 音频生成（Azure TTS/ElevenLabs）
├── video_generator.py     # 视频合成（图文转视频/Sora）
├── prompt_templates/      # Prompt模板库
│   ├── text_prompts.yaml  # 文本生成Prompt
│   ├── image_prompts.yaml # 图像生成Prompt
│   └── audio_prompts.yaml # 音频TTS文本模板
├── localization/          # 东南亚本地化
│   ├── translator.py      # 翻译API封装
│   ├── tts_engine.py      # 多语言TTS引擎
│   └── locales/           # 本地化配置
│       ├── th.yaml        # 泰语
│       ├── vi.yaml        # 越南语
│       └── id.yaml        # 印尼语
└── api/                   # 合成引擎API
    └── router.py          # FastAPI路由

5.2 文本数据合成

| 需求场景 | 工具/接口 | 生成方式 |
| --- | --- | --- |
| 社交媒体帖子/评论 | GPT-4o API | 按平台风格Prompt模板批量生成 |
| 新闻资讯类内容 | GPT-4o + 新闻模板 | 5W1H结构化新闻生成 |
| 东南亚语言文本 | GPT-4o原生多语言 | 直接用目标语言Prompt生成 |
| 电商商品描述 | GPT-4o + 商品模板 | 按品类生成东南亚电商文案 |
| 问答/知识内容 | Claude API | 按主题生成Q&A对 |

5.3 图像数据合成

| 方案 | 工具 | 适用场景 | 单张成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| API生成 | DALL-E 3 API | 通用图像、快速生成 | ¥0.28/张 |
| 本地生成 | Stable Diffusion 3 + LoRA | 高批量、东南亚面孔 | GPU电费 |
| 商品图 | Flux + 商品背景融合 | 电商场景 | GPU电费 |

东南亚面孔/场景图像生成方案：

下载东南亚面孔LoRA模型（来源：Civitai/MuseDAM社区）

本地部署Stable Diffusion WebUI + API模式

编写东南亚场景Prompt模板（泰式建筑、东南亚街景、当地美食等）

配合LoRA模型批量生成东南亚面孔和场景图像

后处理：可选添加东南亚语言文字/水印增强真实感

5.4 音频数据合成

| 需求 | 推荐工具 | 东南亚语言支持 | 音质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用中文TTS | Azure Cognitive TTS | ❌ | ★★★★★ |
| 东南亚多语言TTS | Azure TTS | ✅泰/越/印尼/马来 | ★★★★★ |
| 免费方案 | Edge-TTS（微软免费接口） | ✅多种语言 | ★★★★ |
| 越南语专用 | Zalo TTS / Viettel TTS | ✅越南语 | ★★★ |
| 泰语专用 | AIS TTS / TRUE TTS | ✅泰语 | ★★★ |

Azure TTS 东南亚语言Voice列表：

| 语言 | Voice名称 | 性别 |
| --- | --- | --- |
| 泰语 | th-TH-Premwada / th-TH-Niwat | 女/男 |
| 越南语 | vi-VN-HoaiMy / vi-VN-NamMinh | 女/男 |
| 印尼语 | id-ID-Gadis / id-ID-Ardi | 女/男 |
| 马来语 | ms-MY-Yasmin / ms-MY-Osman | 女/男 |

六、东南亚本地化数据方案

6.1 本地化生成流程

东南亚合成数据生成采用"中文需求 → AI生成 → 本地化适配"的流程：

中文需求描述
    │
    ▼
GPT-4o 生成中文内容 ──────────────────┐
    │                                  │
    ▼                                  ▼
DeepL/Google 翻译API          GPT-4o 直接用目标语言生成
    │                                  │
    ▼                                  │
目标语言文本  ←── 文化适配修正 ←───────┘
    │
    ▼
Azure TTS 生成目标语言语音
    │
    ▼
最终多模态东南亚合成数据

6.2 翻译API选型

| 工具 | 东南亚语言支持 | 翻译质量 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepL | 泰/越/印尼 | 最高 | ¥49/月 |
| Google Translate API | 全部东南亚语言 | 高 | $20/百万字符 |
| Microsoft Translator | 全部东南亚语言 | 高 | $10/百万字符 |
| GPT-4o 多语言 | 全部语言 | 较高(带文化理解) | $2.5/百万token |

6.3 各国数据需求对照

| 国家 | 语言 | 采集平台 | 合成重点 | TTS Voice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰国 | 泰语 | TikTok/Shopee | 泰式生活/电商 | th-TH-Premwada |
| 越南 | 越南语 | TikTok/Zalo/Shopee | 社交媒体/电商 | vi-VN-HoaiMy |
| 印尼 | 印尼语 | TikTok/Shopee | 短视频/电商 | id-ID-Gadis |
| 马来西亚 | 马来语 | TikTok/Shopee | 电商/生活 | ms-MY-Yasmin |

七、系统架构设计

7.1 整体架构

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  数据采集与生成平台 (WebUI)                  │
│                  http://20服务器:9090                       │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                            │
│  ┌─────────────────┐          ┌─────────────────┐          │
│  │ 真实数据采集引擎  │          │ AI合成数据引擎   │          │
│  │                 │          │                 │          │
│  │ ·国内7平台(现有) │          │ ·文本(GPT-4o)   │          │
│  │ ·喜马拉雅(扩展)  │          │ ·图像(SD3/DALL-E)│          │
│  │ ·TikTok(扩展)   │          │ ·音频(Azure TTS) │          │
│  │ ·Shopee(扩展)   │          │ ·东南亚本地化    │          │
│  └────────┬────────┘          └────────┬────────┘          │
│           │                            │                   │
│           └──────────┬─────────────────┘                   │
│                      ▼                                     │
│           ┌──────────────────┐                             │
│           │   数据处理与质检   │                             │
│           │ · 去重/清洗       │                             │
│           │ · 来源标注        │                             │
│           │ · 翻译/转写       │                             │
│           │ · 质量评分        │                             │
│           └──────────────────┘                             │
│                      │                                     │
│                      ▼                                     │
│           ┌──────────────────┐                             │
│           │   统一数据存储     │                             │
│           │ · JSONL/DB/MongoDB│                             │
│           │ · MinIO(媒体文件) │                             │
│           └──────────────────┘                             │
│                      │                                     │
│                      ▼                                     │
│           ┌──────────────────┐                             │
│           │   数据导出/发布    │                             │
│           │ · 按需格式导出     │                             │
│           │ · API数据发布     │                             │
│           └──────────────────┘                             │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

7.2 技术栈

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 爬虫引擎 | Playwright + CDP | 浏览器自动化，已有完整框架 |
| API框架 | FastAPI | 已有，端口9090 |
| AI接口 | GPT-4o / Claude / DALL-E 3 | 文本/图像生成 |
| TTS引擎 | Azure Cognitive TTS | 多语言语音合成 |
| 代理服务 | SmartProxy/Oxylabs | 东南亚住宅代理 |
| 存储 | JSONL + MySQL + MinIO | 结构化数据+媒体文件 |
| 部署 | Docker Compose | 已有，20服务器运行中 |

八、实施计划与里程碑

8.1 分阶段实施

| 阶段 | 任务 | 产出 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 基础强化 | 补全4平台日期过滤 新增AbstractStoreAudio基类 数据来源标注字段 代理IP海外扩展 | 全部7平台可采2023年前数据 音频存储接口就绪 真实/合成数据可区分 | 1-2周 |
| 第二阶段 音频采集 | 喜马拉雅爬虫模块开发 音频下载存储实现 Whisper语音转文字集成 | 可采集喜马拉雅音频数据 音频+文本双模态输出 | 2-3周 |
| 第三阶段 AI合成引擎 | 文本/图像/音频生成器 Prompt模板管理系统 WebUI合成管理界面 | 可批量生成多模态合成数据 可按需定制生成参数 | 3-4周 |
| 第四阶段 东南亚采集 | TikTok东南亚爬虫 Shopee采集模块（可选） 东南亚代理配置 | 可采集TikTok/Shopee数据 东南亚多国内容获取 | 3-4周 |
| 第五阶段 东南亚合成 | 东南亚多语言TTS 翻译API集成 东南亚面孔图像(LoRA) 本地化Prompt模板 | 可批量生成东南亚本地化合成数据 泰/越/印尼/马来4国覆盖 | 2-3周 |
| 第六阶段 集成测试 | 全流程联调 数据质量评估 性能压测 文档编写 | 完整可用平台 操作手册 数据质量报告 | 1-2周 |

8.2 里程碑节点

| 里程碑 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1: 全平台历史数据可用 | 第2周 | 7平台均可采集2023年前数据 |
| M2: 音频采集上线 | 第5周 | 喜马拉雅完整采集+语音转文字 |
| M3: AI合成引擎上线 | 第9周 | 文本/图像/音频合成功能可用 |
| M4: 东南亚采集上线 | 第13周 | TikTok东南亚数据可采集 |
| M5: 东南亚合成上线 | 第16周 | 4国本地化合成数据可生成 |
| M6: 全面交付 | 第18周 | 全功能联调通过+完整文档 |

九、风险分析与应对措施

| 风险项 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台反爬升级 | 采集失败/封号 | 高 | CDP模式 + 指纹浏览器 + 住宅代理轮换 + 请求频率控制 |
| TikTok特别反爬 | 东南亚采集受阻 | 高 | 优先开发TikTok模块（与抖音架构相似）；备选方案：TikTok数据采购 |
| AI合成数据真实性不足 | 数据质量差 | 中 | 混合使用真实+合成数据；人工抽检；质量评分机制 |
| 东南亚语言质量 | 翻译不地道 | 中 | 采购本地化审核服务；使用GPT-4o原生多语言（带文化理解） |
| 代理IP成本超支 | 预算不足 | 中 | 控制采集频率；优先使用API接口（非浏览器模式）；数据缓存复用 |
| 合规风险 | 法律问题 | 低 | 仅采集公开数据；遵守robots.txt；个人数据脱敏；法律顾问审核 |
| GPU资源不足 | SD3本地部署受限 | 中 | 云GPU按需租赁(AutoDL/恒源云)；或使用DALL-E API按量付费 |