多源数据采集与AI合成数据生成方案

——基于 MediaCrawler 的可定制化数据采集平台建设

版本：V1.0
日期：2026年4月

目  录

一、项目背景与需求分析

二、现状评估

三、总体方案设计

四、真实数据采集方案

五、AI合成数据生成方案

六、东南亚本地化数据方案

七、实施计划与里程碑

八、风险分析与应对措施

一、项目背景与需求分析

1.1 项目背景

随着AI生成内容（AIGC）技术的快速发展，在多种业务场景中需要大量训练数据和内容素材。为确保数据的多样性和真实性，需建立一套"真实数据采集 + AI合成数据生成"的双轨并行数据获取体系，以满足不同业务线对于数据量、数据质量和数据来源的差异化需求。

1.2 核心需求

真实数据采集：爬取2023年以前的真实数据（该时期AI生成技术尚未成熟，可确保数据为人工原创），支持按日期范围精确过滤。

东南亚数据采集：满足东南亚业务需求，支持采集TikTok等东南亚主流平台的数据。

音频数据采集：支持采集喜马拉雅等音频平台的有声书、播客等内容，获取音频文件及元数据。

AI合成数据生成：利用AI接口自动化生成合成数据，包括文本、图像、音频等多模态数据。

可定制化：数据来源、数据类型、语言、地区、时间范围等均可按需配置。

统一数据存储：所有采集和生成的数据统一存储管理，支持多种格式导出。

1.3 建设目标

覆盖国内7大平台 + 东南亚主流平台的数据采集能力

支持2023年以前历史真实数据的精确日期过滤采集

新增音频平台（喜马拉雅）采集模块

构建AI合成数据引擎，支持文本/图像/音频多模态自动生成

实现东南亚本地化合成（多语言TTS + 翻译 + 当地场景图像）

所有数据统一存储，支持实时采集/生成与数据导出

二、现状评估

2.1 已实现能力

| 能力项 | 详情 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 国内7平台爬取 | 抖音、小红书、B站、快手、微博、贴吧、知乎 | ✅ 已实现 |
| 4种爬取模式 | 搜索、详情、创作者、推荐流 | ✅ 已实现 |
| 日期过滤（抖音/小红书/B站） | 按时间范围精确过滤采集结果 | ✅ 已实现 |
| 视频/图片下载 | 抖音/B站/小红书/微博媒体文件保存 | ✅ 已实现 |
| 评论采集 | 一级评论 + 二级评论 | ✅ 已实现 |
| 7种存储格式 | csv/json/jsonl/db/mongodb/sqlite/excel | ✅ 已实现 |
| WebUI操作界面 | 浏览器页面操作，端口9090 | ✅ 已实现 |
| 多账号并发+断点续爬 | 多账号同时采集，中断自动恢复 | ✅ 已实现 |
| AI Agent内容分析 | 对爬取内容进行结构化分析和评论情感分析 | ✅ 已实现 |
| Docker部署 | 容器化部署，已在20服务器运行 | ✅ 已实现 |

2.2 待建设能力

| 缺失能力 | 需求关联 | 影响等级 |
| --- | --- | --- |
| 音频平台采集（喜马拉雅等） | 核心需求 | 🔴 高 |
| 东南亚平台采集（TikTok等） | 核心需求 | 🔴 高 |
| 快手/微博/贴吧/知乎日期过滤 | 2023年前数据采集 | 🟡 中 |
| AI合成数据引擎 | 核心需求 | 🔴 高 |
| 东南亚多语言合成 | 东南亚业务 | 🔴 高 |
| 翻译API集成 | 东南亚数据后处理 | 🔴 高 |
| 数据来源标注（真实/合成） | 可定制化需求 | 🟡 中 |

2.3 现状总结

项目基础框架成熟，已具备国内7大平台的完整爬取能力、WebUI操作界面和容器化部署。领导要求的三大核心扩展——音频采集、东南亚数据、AI合成数据——目前均未实现，需进行较大规模的新模块开发。现有代码架构预留了良好的扩展点，新模块可参照现有平台模式快速搭建。

三、总体方案设计

3.1 方案架构

采用"真实采集 + AI合成"双轨并行策略：

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                数据采集与生成平台                      │
├───────────────────────┬─────────────────────────────┤
│   真实数据采集通道      │     AI合成数据通道            │
│                       │                             │
│  · 国内7平台(已实现)    │  · 文本生成(GPT-4o/Claude)  │
│  · 音频平台(新增)       │  · 图像生成(DALL-E/SD3)     │
│  · 东南亚平台(新增)     │  · 音频生成(Azure TTS)      │
│  · 历史数据(2023年前)   │  · 东南亚本地化生成          │
└───────────┬───────────┴──────────────┬──────────────┘
            │                          │               
            └───────────┬──────────────┘               
                        ▼                              
             ┌──────────────────────┐                  
             │   统一数据存储         │                  
             │   · 结构化数据(JSONL)  │                  
             │   · 媒体文件(音视频图) │                  
             │   · 多格式导出         │                  
             └──────────────────────┘

3.2 可定制化维度

| 定制维度 | 选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据来源 | 真实采集 / AI合成 / 混合 | 可按比例混合真实和合成数据 |
| 数据类型 | 文本 / 图像 / 音频 / 视频 | 支持多模态数据 |
| 时间范围 | 自由指定起止日期 | 精确到天，可采集2023年前数据 |
| 地域范围 | 国内 / 东南亚(泰/越/印尼/马来) | 按地区选择平台和语言 |
| 语言 | 中文 / 泰语 / 越南语 / 印尼语 / 马来语 | 多语言内容支持 |
| 存储格式 | csv/json/jsonl/db/mongodb/sqlite/excel | 7种格式可选 |

3.3 数据存储策略

| 数据类别 | 存储方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 结构化元数据 | JSONL + 数据库 | 标题/作者/播放量/发布时间等 |
| 视频文件 | 本地文件存储 | mp4格式，按平台分目录 |
| 图片文件 | 本地文件存储 | jpg/png格式，按平台分目录 |
| 音频文件 | 本地文件存储 | mp3/m4a格式，按平台分目录 |
| 合成数据 | 同真实数据格式 | 附加data_source字段标注来源 |

四、真实数据采集方案

4.1 国内平台采集（已实现，部署即用）

| 平台 | 数据类型 | 日期过滤 | 媒体下载 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音 | 短视频/图文 | ✅ 支持 | ✅ 视频+图片 |
| 小红书 | 图文/短视频 | ✅ 支持 | ✅ 视频+图片 |
| B站 | 中长视频 | ✅ 支持 | ✅ 视频 |
| 快手 | 短视频 | 待补全 | 待补全 |
| 微博 | 图文 | 待补全 | ✅ 图片 |
| 贴吧 | 帖子 | 待补全 | 暂不支持 |
| 知乎 | 问答/文章 | 待补全 | 暂不支持 |

快手、微博、贴吧、知乎的日期过滤功能需补全，工作量较小，预计1-2天完成。

4.2 采集2023年以前真实数据

核心思路：2023年1月前ChatGPT尚未大规模普及，AI生成内容极少，因此该时间段的数据可被视为"人工原创真实数据"。

通过设置起止日期参数即可采集指定时间段的数据：

| 配置项 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开始日期 | 2020-01-01 | 自由指定 |
| 结束日期 | 2023-01-01 | 确保数据为AI时代之前 |
| 采集平台 | 抖音/小红书/B站 | 已有日期过滤的平台 |

4.3 音频平台采集（喜马拉雅，需新建）

新增喜马拉雅平台采集模块，参照现有抖音/小红书模块架构，支持以下能力：

按关键词搜索音频内容

按分类浏览（有声书、播客、相声、广播剧、课程等）

采集音频元数据（标题、作者、时长、播放量、评论等）

下载音频文件（mp3/m4a格式）

按日期范围过滤

采集评论数据

采集数据字段：

| 字段 | 说明 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| audio_id | 音频ID | duration | 时长(秒) |
| title | 标题 | play_count | 播放量 |
| author | 作者/播主 | like_count | 点赞数 |
| album_title | 所属专辑 | comment_count | 评论数 |
| category | 分类 | publish_time | 发布时间 |
| audio_url | 音频下载地址 | cover_url | 封面图URL |

4.4 东南亚平台采集（需新建）

| 平台 | 国家/地区 | 类型 | 采集内容 | 难度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTok | 全球/东南亚 | 短视频 | 视频/图文/评论 | 高 | P0 |
| Shopee | 东南亚 | 电商 | 商品/评价/卖家 | 中 | P1 |
| Lazada | 东南亚 | 电商 | 商品/评价 | 中 | P2 |
| Zalo | 越南 | 社交/资讯 | 文章/评论 | 中 | P2 |

东南亚采集的关键前提条件：

| 前提条件 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 东南亚IP | 采购住宅代理服务（SmartProxy/Oxylabs等东南亚节点） |
| 多语言 | 采集保留原文，后处理通过翻译API转中文/英文 |
| TikTok强反爬 | 指纹浏览器 + 住宅代理 + 请求频率控制 |
| 账号获取 | 批量采购当地手机号或Cookie采购服务 |

| 代理服务商 | 东南亚节点覆盖 | 价格参考 | 推荐等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| SmartProxy | 泰/越/印尼/马来/菲 | $12.5/GB起 | ★★★★★ |
| Oxylabs | 全东南亚 | $10/GB起 | ★★★★☆ |
| BrightData | 全东南亚 | $8.5/GB起 | ★★★★☆ |

五、AI合成数据生成方案

5.1 合成数据引擎概述

基于AI API构建独立的合成数据引擎，与真实采集引擎并行运行，通过WebUI统一管理。引擎基于Prompt模板 + AI API调用的模式，批量生成多类型、多语言的合成数据。

5.2 文本数据合成

| 需求场景 | 生成工具 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 社交媒体帖子/评论 | GPT-4o | 按平台风格Prompt模板批量生成 |
| 新闻资讯类内容 | GPT-4o | 5W1H结构化新闻生成 |
| 东南亚语言文本 | GPT-4o原生多语言 | 直接用目标语言Prompt生成 |
| 电商商品描述 | GPT-4o | 按品类生成东南亚电商文案 |
| 问答/知识内容 | Claude | 按主题生成Q&A对 |

5.3 图像数据合成

| 方案 | 工具 | 适用场景 | 单张成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| API生成 | DALL-E 3 | 通用图像、快速出图 | ¥0.28/张 |
| 本地生成 | Stable Diffusion 3 + LoRA | 高批量、东南亚面孔 | GPU电费 |
| 商品图 | Flux + 商品背景融合 | 电商场景 | GPU电费 |

东南亚面孔/场景图像生成：下载东南亚面孔LoRA模型，配合SD3批量生成东南亚风格的图像内容。

5.4 音频数据合成

| 需求 | 推荐工具 | 东南亚语言支持 | 音质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用中文TTS | Azure Cognitive TTS | ❌ | ★★★★★ |
| 东南亚多语言TTS | Azure TTS | ✅ 泰/越/印尼/马来 | ★★★★★ |
| 免费方案 | Edge-TTS | ✅ 多种语言 | ★★★★ |

Azure TTS东南亚语言Voice列表：

| 语言 | Voice名称 | 性别 |
| --- | --- | --- |
| 泰语 | th-TH-Premwada / th-TH-Niwat | 女/男 |
| 越南语 | vi-VN-HoaiMy / vi-VN-NamMinh | 女/男 |
| 印尼语 | id-ID-Gadis / id-ID-Ardi | 女/男 |
| 马来语 | ms-MY-Yasmin / ms-MY-Osman | 女/男 |

六、东南亚本地化数据方案

6.1 本地化生成流程

中文需求描述
      │
      ▼
AI生成中文内容 ─────────────────────┐
      │                              │
      ▼                              ▼
翻译API转为目标语言         AI直接用目标语言生成
      │                              │
      ▼                              │
目标语言文本  ←── 文化适配修正 ←──────┘
      │
      ▼
TTS引擎生成目标语言语音
      │
      ▼
最终多模态东南亚合成数据

6.2 翻译API选型

| 工具 | 东南亚语言支持 | 翻译质量 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepL | 泰/越/印尼 | 最高 | ¥49/月 |
| Google Translate API | 全部东南亚语言 | 高 | $20/百万字符 |
| Microsoft Translator | 全部东南亚语言 | 高 | $10/百万字符 |
| GPT-4o 多语言 | 全部语言 | 较高(带文化理解) | $2.5/百万token |

6.3 各国数据需求对照

| 国家 | 语言 | 采集平台 | 合成重点 | TTS Voice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰国 | 泰语 | TikTok/Shopee | 泰式生活/电商 | th-TH-Premwada |
| 越南 | 越南语 | TikTok/Zalo/Shopee | 社交媒体/电商 | vi-VN-HoaiMy |
| 印尼 | 印尼语 | TikTok/Shopee | 短视频/电商 | id-ID-Gadis |
| 马来西亚 | 马来语 | TikTok/Shopee | 电商/生活 | ms-MY-Yasmin |

七、实施计划与里程碑

7.1 分阶段实施

| 阶段 | 任务 | 产出 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 基础强化 | 补全4平台日期过滤 数据来源标注字段 海外代理IP配置 | 全部7平台可采2023年前数据 真实/合成数据可区分 | 1-2周 |
| 第二阶段 音频采集 | 喜马拉雅爬虫模块开发 音频文件下载存储 语音转文字集成 | 可采集喜马拉雅音频数据 音频+文本双模态输出 | 2-3周 |
| 第三阶段 AI合成引擎 | 文本/图像/音频生成器 Prompt模板管理 WebUI合成管理界面 | 可批量生成多模态合成数据 可按需定制生成参数 | 3-4周 |
| 第四阶段 东南亚采集 | TikTok东南亚采集 Shopee采集(可选) 东南亚代理配置 | 可采集TikTok/Shopee数据 东南亚多国内容获取 | 3-4周 |
| 第五阶段 东南亚合成 | 东南亚多语言TTS 翻译API集成 东南亚面孔图像 本地化Prompt模板 | 可批量生成东南亚本地化合成数据 泰/越/印尼/马来4国覆盖 | 2-3周 |
| 第六阶段 集成测试 | 全流程联调 性能测试 文档编写 | 完整可用平台 操作手册 | 1-2周 |

八、风险分析与应对措施

| 风险项 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台反爬升级 | 采集失败/封号 | 高 | 指纹浏览器 + 住宅代理轮换 + 请求频率控制 |
| TikTok特别反爬 | 东南亚采集受阻 | 高 | 优先开发TikTok模块；备选：TikTok数据直接采购 |
| AI合成数据真实性不足 | 数据质量差 | 中 | 混合使用真实+合成数据；数据来源标注 |
| 东南亚语言质量 | 翻译不地道 | 中 | 采购本地化审核服务；使用GPT-4o原生多语言 |
| 代理IP成本超支 | 预算不足 | 中 | 控制采集频率；优先使用API接口；数据缓存复用 |
| 合规风险 | 法律问题 | 低 | 仅采集公开数据；个人数据脱敏；法律顾问审核 |
| GPU资源不足 | SD3本地部署受限 | 中 | 云GPU按需租赁；或使用DALL-E API按量付费 |